**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

 **муниципального округа**

**СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО**

**РЕШЕНИЕ**

18.06.2014 9/6-СД

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Северное Медведково в 2014 году за счет средств тендерной экономии 2013 года** |  |

В соответствии с ч. 6 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года N 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы", **Совет депутатов решил**:

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Северное Медведково в 2014 год за счет средств тендерной экономии 2013 года (приложение ).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»

3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава муниципального округа Северное Медведково**  |  **Т.Н. Денисова** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Медведковоот 18.06.2013 г. № 9/6-СД |

|  |
| --- |
| **Адресный титульный список** |
| **выборочного капитального ремонта на экономию средств социально-экономического развития района 2013 г.** |
| **в районе Северное Медведково**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес**  | **Серия** | **Этажность** | **Кол-во секций** | **Год постройки** | **Общая площадь многоквартирного дома** | **Элементы/вид работ и место проведения** | **Объемы работ** | **Ориентировочная стоимость (тыс. руб.)** | **Обоснование** |
| **натур. показатели** | **ед. измерения** |
| 1 | **ул. Полярная д.46** | П-18 | 12 | 1 | 1967 | 3632 | замена мягкой кровли | 461 | м2 | **965,49** | Неудовлетворительная оценка по результатам мониторинга. Согласно выписки из ОДС заявок на протечки за период с 01.01.2014 года не поступало |
| 2 | **ул. Грекова д.8** | Индив. | 9 | 1 | 1972 | 5007 | замена мягкой кровли | 945 | м2 | **1795,5** | Неудовлетворительная оценка по результатам мониторинга. За период с 01.01.14 г на ОДС поступиа 1 заявка на протечку из кв. 158 |
| 3 | **пр. Заревый д.1 корп. 1** | инд. | 22-25 | 3 | 2011 | 15721 | замена металлических дверей | 48 | шт. | **1137, 55**  | Предписания МЖИ и обращения жителей |
| 4 | **пр. Студеный д.19** | П-68 | 12 | 1 | 1981 | 5899 | замена квартирных электросчетчиков монтаж системы АСКУЭ | 146 | шт. | **3076,53** | На основании Гражданского кодекса РФ , Постановления правительства г.Москвы № 354 от 06.05.2011 г. и Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. по данному дому необходимо организовать раздельный учет электроэнергии между квартирными и общедомовыми приборами учета. В настоящее время расчеты за электроэнергию по всему дому оплачивает ГБУ "Жилищник". Ежегодные убытки от этого составляют 1 127, 00 тыс. руб. (483 636 кВт.ч) |
|   |  **ИТОГО** |   |   |   |   |   |   |   |   | ***6975,07*** |   |